PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Sistema Fullstack TypeScript repositorio-indigena · Vercel · Next.js 14 + TypeScript Versión 1.0 · 25 de marzo de 2026

# Resumen Ejecutivo

Este plan organiza la construcción del sistema web fullstack en 5 fases secuenciales. Cada fase tiene objetivos, tareas específicas, criterios de éxito y estimaciones de tiempo. El flujo va desde la configuración inicial del repositorio hasta la validación del despliegue en Vercel con el endpoint público funcionando.

| Componente | Detalle |
| --- | --- |
| Repositorio | repositorio-indigena (GitHub) |
| Framework | Next.js 14.x — App Router |
| Lenguaje | TypeScript 5.x — modo estricto |
| Persistencia | Archivos JSON en /data |
| Despliegue | Vercel (región gru1 — São Paulo) |
| Tiempo total estimado | 4–6 horas de trabajo efectivo |

FASE 1 — Setup Inicial del Proyecto

Objetivo: Crear la base del repositorio, inicializar Next.js con TypeScript y vincular el proyecto con Vercel para el despliegue continuo.

## 1.1  Tareas y Criterios de Aceptación

| ☐ | Crear repositorio 'repositorio-indigena' en GitHub (público o privado) |
| --- | --- |
| ☐ | Inicializar Next.js con TypeScript: npx create-next-app@latest . --typescript --tailwind --app --no-src-dir |
| ☐ | Limpiar archivos de demo generados por create-next-app (app/page.tsx, globals.css) |
| ☐ | Configurar tsconfig.json con modo estricto (strict, noUncheckedIndexedAccess, noImplicitAny) |
| ☐ | Instalar dependencia de animaciones: npm install framer-motion |
| ☐ | Vincular repositorio con cuenta de Vercel desde vercel.com/new |

## 1.2  Comandos Clave

| Comando | Propósito |
| --- | --- |
| npx create-next-app@latest repositorio-indigena \ | Scaffolding del proyecto |
| --typescript --tailwind --app --no-src-dir |  |
| cd repositorio-indigena | Entrar al directorio |
| npm install framer-motion | Animaciones elegantes |
| git init && git remote add origin <URL> | Conectar con GitHub |

## 1.3  Criterio de Éxito

✓  npm run dev arranca en http://localhost:3000 sin errores.

✓  El repositorio aparece en el dashboard de Vercel como proyecto vinculado.

FASE 2 — Capa de Datos (JSON + TypeScript)

Objetivo: Construir la capa de persistencia usando archivos JSON tipados. Los tipos de TypeScript garantizan la integridad de los datos en todo el proyecto.

## 2.1  Archivos a Crear

| Archivo | Descripción |
| --- | --- |
| /data/site.json | Configuración del sitio: meta, home (headline, subheadline, animationStyle) |
| /lib/types.ts | Interfaces: SiteMeta, HomeConfig, SiteData — validan el JSON en TypeScript |
| /lib/dataLoader.ts | Utilidades readData<T>() y writeData<T>() centralizadas |
| /data/README.md | Documentación del esquema de datos para colaboradores |

## 2.2  Checklist de Implementación

| ☐ | Crear carpeta /data en la raíz del proyecto |
| --- | --- |
| ☐ | Crear data/site.json con la estructura meta + home definida en el plan |
| ☐ | Crear lib/types.ts con interfaces SiteMeta, HomeConfig y SiteData |
| ☐ | Crear lib/dataLoader.ts con las funciones readData y writeData |
| ☐ | Ejecutar npx tsc --noEmit — verificar que no haya errores de tipos |
| ☐ | Crear data/README.md con documentación del esquema |

## 2.3  Criterio de Éxito

✓  npx tsc --noEmit pasa sin errores.

✓  readData<SiteData>('site') retorna el objeto correctamente tipado en una prueba manual.

FASE 3 — Arquitectura Frontend

Objetivo: Implementar la interfaz de usuario con Next.js App Router, Framer Motion y CSS Modules. El Home debe mostrar 'Hola Mundo' con el efecto fade-slide animado.

## 3.1  Archivos a Crear / Modificar

| Archivo | Acción | Descripción |
| --- | --- | --- |
| app/layout.tsx | MODIFICAR | Layout raíz — metadata, fuente Inter, html lang='es' |
| app/page.tsx | MODIFICAR | Server Component — lee JSON y renderiza HelloWorld |
| app/globals.css | MODIFICAR | Reset CSS + body con fondo #0a0a0f |
| components/HelloWorld.tsx | CREAR | Componente con animaciones Framer Motion |
| components/HelloWorld.module.css | CREAR | Estilos: gradiente, headline, subheadline, divider |

## 3.2  Checklist de Implementación

| ☐ | Actualizar app/globals.css con reset CSS y fondo oscuro (#0a0a0f) |
| --- | --- |
| ☐ | Actualizar app/layout.tsx con metadata 'Repositorio Indígena' y fuente Inter |
| ☐ | Crear components/HelloWorld.tsx con animaciones Framer Motion (fade-slide) |
| ☐ | Crear components/HelloWorld.module.css con gradiente radial y estilos del headline |
| ☐ | Actualizar app/page.tsx para leer data/site.json y pasar config a HelloWorld |
| ☐ | Verificar que el componente HelloWorld sea 'use client' para Framer Motion |
| ☐ | Confirmar que page.tsx es Server Component (sin 'use client') |

## 3.3  Criterio de Éxito

✓  http://localhost:3000 muestra 'Hola Mundo' con animación fade-slide sobre fondo oscuro.

✓  El subheadline y la línea divisora se animan en secuencia.

✓  La página es completamente responsiva (clamp en font-size).

FASE 4 — Arquitectura Backend / API Routes

Objetivo: Exponer los datos del sitio a través de un endpoint REST serverless. Las API Routes de Next.js se despliegan automáticamente como funciones serverless en Vercel.

## 4.1  Endpoint a Implementar

| Método | Ruta | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/data | { success: true, data: SiteData } — configuración completa del sitio |
| GET (error) | /api/data | { success: false, error: string } — HTTP 500 si falla la lectura |

## 4.2  Checklist de Implementación

| ☐ | Crear carpeta app/api/data/ |
| --- | --- |
| ☐ | Crear app/api/data/route.ts con función GET asíncrona |
| ☐ | Implementar manejo de errores con try/catch y NextResponse.json() |
| ☐ | Probar el endpoint: GET http://localhost:3000/api/data |
| ☐ | Verificar que la respuesta incluye success: true y el objeto data tipado correctamente |
| ☐ | Confirmar que el tipo de respuesta coincide con la interfaz SiteData |

## 4.3  Configuración Next.js

Agregar en next.config.ts para que las API Routes puedan leer archivos del sistema en producción:

serverExternalPackages: ['fs', 'path'],

## 4.4  Criterio de Éxito

✓  GET /api/data retorna HTTP 200 con JSON válido.

✓  El campo data.meta.title contiene 'Repositorio Indígena'.

✓  npx tsc --noEmit continúa sin errores después de agregar la API Route.

FASE 5 — Despliegue y Validación en Vercel

Objetivo: Desplegar el sistema en producción verificando que el build de TypeScript pase sin errores y que el Home sea accesible públicamente desde la URL de Vercel.

## 5.1  Configuración de vercel.json

| Parámetro | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- |
| framework | nextjs | Framework de despliegue |
| buildCommand | npm run build | Comando de compilación |
| installCommand | npm install | Instalación de dependencias |
| regions | ["gru1"] | São Paulo — edge más cercano desde Colombia |
| NODE_ENV (env var) | production | Entorno de producción |

## 5.2  Variables de Entorno en Vercel Dashboard

| Variable | Valor | Entorno |
| --- | --- | --- |
| NODE_ENV | production | Production |
| NEXT_PUBLIC_SITE_URL | https://repositorio-indigena.vercel.app | All |

## 5.3  Checklist Pre-Despliegue

| ☐ | Ejecutar npm run validate (typecheck + lint + build) — sin errores |
| --- | --- |
| ☐ | Revisar que .env.local no está commiteado en .gitignore |
| ☐ | Confirmar que vercel.json tiene regions: ["gru1"] configurado |
| ☐ | Agregar variables de entorno en Vercel Dashboard → Settings → Environment Variables |

## 5.4  Checklist de Despliegue

| ☐ | Ejecutar git push origin main para disparar el pipeline de Vercel |
| --- | --- |
| ☐ | Verificar que el build automático en Vercel Dashboard pasa (verde) |
| ☐ | Abrir la URL pública: https://repositorio-indigena.vercel.app |
| ☐ | Confirmar que el Home muestra 'Hola Mundo' con el efecto elegante |
| ☐ | Probar el endpoint: GET https://repositorio-indigena.vercel.app/api/data |
| ☐ | Confirmar respuesta JSON con success: true y los datos correctos |

## 5.5  Criterio de Éxito Final

✓  El Home muestra 'Hola Mundo' animado en la URL pública de Vercel.

✓  /api/data responde con el JSON de configuración del sitio.

✓  Cada nuevo push a main desencadena un despliegue automático (CI/CD activo).

# Cronograma Estimado

| Fase | Nombre | Duración Est. | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Setup Inicial | 30–45 min | — |
| 2 | Capa de Datos | 45–60 min | Fase 1 |
| 3 | Frontend | 60–90 min | Fases 1 y 2 |
| 4 | Backend / API | 30–45 min | Fase 2 |
| 5 | Despliegue | 30–60 min | Fases 1–4 |
| TOTAL |  | 3.5–6 horas | Flujo secuencial |

# Notas Arquitectónicas

| Escritura JSON | En Vercel, las funciones serverless son efímeras — no persisten cambios en disco. writeData() solo funciona en desarrollo local. Para escritura en producción: migrar a Vercel Blob o Vercel KV. |
| --- | --- |

| Server vs Client | app/page.tsx debe ser Server Component (sin 'use client') para leer los JSON en servidor. HelloWorld.tsx debe ser Client Component ('use client') porque usa Framer Motion. |
| --- | --- |

| Región Vercel | gru1 = São Paulo es el edge de Vercel más cercano a Colombia, minimizando latencia para usuarios latinoamericanos. |
| --- | --- |

Plan generado el 25 de marzo de 2026  ·  Arquitectura: TypeScript Fullstack  ·  Target: repositorio-indigena → Vercel